**ПЛАН СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Место­**  **положение** | **Наименование объектов, сооружений или вида работ** | **Планы, программы, предусматривающие создание объектов, сооружений или вида работ** | **Ответственный**  **исполнитель**  **(организация)** | **Источник**  **финансирования** | **Лимит финансирования**  **(тыс. руб.)** | **Срок заверше­ния строительства, проекти­рования (план)** |
| **Инженерная инфраструктура** | | | | | | | |
| 2 | Городское поселение «Вельское» | Строительство газопровода среднего давления до поселка Заводской | Программа газификации Архангельской области, финансируемая за счет введения специальных надбавок к тарифам на услуги транспортировки газа по газораспределительным сетям ООО «ВельскГазСервис» | ООО «ВельскГазСервис» | спецнадбавка | 3 900 | 2021 |
| 3 | Городское поселение «Вельское» | Строительство газопровода среднего давления с двумя ШРП  (ул.Попова) | Программа газификации Архангельской области, финансируемая за счет введения специальных надбавок к тарифам на услуги транспортировки газа по газораспределительным сетям ООО «ВельскГазСервис» | ООО «ВельскГазСервис» | спецнадбавка | 2 681 | 2021 |
|  | Городское поселение «Вельское» | Реконструкция водозаборных очистных сооружений в г.Вельск | Национальный проект «Экология»  Региональный проект  «Чистая вода» | Администрация Вельского муниципального района | обл. бюджет,  фед. бюджет,  бюджет района | 200 000 | 2023 |
|  | Сельское поселение «Муравьевское» | Строительство газопровода и канализации  (д. Лукинская) | ГП АО «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» | Администрация Вельского муниципального района | обл. бюджет,  фед. бюджет,  бюджет района | 7 000 | 2022 |
| 5 | Сельское поселение  «Усть-Вельское» | Строительство газопровода  (д. Шиловская) | ГП АО «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» | Администрация Вельского муниципального района | обл. бюджет,  фед. бюджет,  бюджет района | 147 500 | 2022 |
| 6 | Городское поселение «Кулойское» | Строительство газотурбинной ТЭЦ, тепловой мощностью 80 Гкал и электрической 18 МВт | Инвестиционная программа строительства (реконструкции) объектов, предназначенных для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии и мощности, в городском поселении «Кулойское» Вельского муниципального района Архангельской области» | Министерство  ТЭК и ЖКХ  АО «ГТ Энерго»  городское поселение «Кулойское» | внебюджетные источники | 1 804 500 | 2023 |
| 8 | Городское поселение «Кулойское» | Реконструкция объектов водоотведения  (в т.ч. очистных сооружений) | Инвестиционная программа ООО «Водоканал – Кулой» «Реконструкция и модернизация объектов водонапорно-канализационного хозяйства пос. Кулой» | ООО «Водоканал – Кулой»,  городское поселение «Кулойское» | внебюджетные источники | 7 600 | 2025 |
| 9 | Городское поселение «Кулойское» | Реконструкция объектов водоснабжения | Инвестиционная программа ООО «Водоканал – Кулой» «Реконструкция и модернизация объектов водонапорно-канализационного хозяйства пос. Кулой» | ООО «Водоканал – Кулой»,  городское поселение «Кулойское» | внебюджетные источники | 11 100 | 2025 |
|  | **Агропромышленный комплекс** | | | | | | |
| 10 | Сельское поселение  «Верхнеустькулойское» | Строительство животноводческого комплекса с роботизированной системой доения в АО "Важское" д.Нестюковская | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | АО «Важское» | средства предприятий, заемные средства, бюджетные средства | 200 000 | 2022 |
| 11 | Сельское поселение «Благовещенское» | Строительство завода по производству кормов в АО "Важское" | АО «Важское» | средства предприятий, заемные средства, бюджетные средства | 100 000 | 2021 |
| 12 | Сельское поселение «Пежемское» | Строительство животноводческого комплекса на 1000 голов в ООО «Пежма» (с.Пежма) | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | ООО «Пежма» | средства предприятий, заемные средства, бюджетные средства | 500 000 | 2024 |
| 13 | Сельское поселение «Пуйское» | Реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов в СПК «Долматовский» в д.Шипицино | СПК колхоз «Долматовский» | средства предприятий, заемные средства, бюджетные средства | 20 000 | 2022 |
| 14 | Сельское поселение «Усть-Вельское» | Строительство молочно-товарной фермы на 1700 дойных коров с выращиванием молодняка в АО "Агрофирма Вельская" | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | АО «Агрофирма «Вельская» | средства предприятий, заемные средства, бюджетные средства | 1 150 000 | 2024 |
|  | Сельское поселение «Судромское» | Строительство молочно - товарной фермы на 240 голов в ООО «Агрофирма Судромская» | ООО «Агрофирма Судромская» | средства предприятий, заемные средства, бюджетные средства | 96 000 | 2021 |
| **Социальная сфера** | | | | | | | |
| 16 | Городское поселение «Вельское» | Строительство детского сада на 220 мест | Национальный проект «Демография» | Администрация Вельского муниципального района, Министерство промышленности и строительства Архангельской области | обл. бюджет,  фед. бюджет,  бюджет района | 220 000 | 2020 |
| 17 | Сельское поселение «Муравьевское» | Строительство здания школы на 350 учащихся | ГП АО «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» | Администрация Вельского муниципального района, Министерство промышленности и строительства Архангельской области | обл. бюджет,  фед. бюджет,  бюджет района | 320 000 | 2023 |
| 21 | Городское поселение «Вельское» | Строительство дома культуры со зрительным залом на 499 мест | ГП АО «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» | Администрация Вельского муниципального района, Министерство промышленности и строительства Архангельской области | обл. бюджет,  фед. бюджет,  бюджет района | 500 000 | 2024 |