## Slide 1
27 августа 2018 года
ОТЧЕТ
О выполнении работ
По благоустройству общественной
Территории По адресу:
Архангельская область Вельский район
Посёлок погост улица Центральная
Муниципальное образование «Вельский муниципальный район»

## Slide 2
благоустройство общественной территории по адресу: Архангельская область Вельский район
Посёлок погост улица Центральная
Основание для выполнения работ:
Муниципальный контракт: от 21.05.2018 № 1.
Заказчик: Администрация МО «Судромское»
(ИНН 2907003416)
Руководитель заказчика: Кубасов Александр Вячеславович, глава МО «Судромское», 8(81836) 5-51-13, mosudroma@mail.ru
Контактное лицо заказчика: Кубасов Александр Вячеславович, глава МО «Судромское», 8(81836) 5-51-13, mosudroma@mail.ru
Подрядная организация: ИП Колданов Е.С. (ИНН 290701282116)
Руководитель подрядчика: Колданов Евгений Савватиевич, индивидуальный предприниматель, 8 (921)244-08-55, kit-trans@yandex.ru
Контактное лицо подрядчика: Колданов Евгений Савватиевич, индивидуальный предприниматель, 8 (921)244-08-55, kit-trans@yandex.ru Сроки выполнения работ:
Начало – 21.05.2018.
Окончание – 22.05.2018.

## Slide 3
благоустройство общественной территории по адресу: Архангельская область Вельский район
Посёлок погост улица Центральная
Основание для выполнения работ:
Муниципальный контракт: от 16.07.2018 № 2.
Заказчик: Администрация МО «Судромское»
(ИНН 2907003416)
Руководитель заказчика: Кубасов Александр Вячеславович, глава МО «Судромское», 8(81836) 5-51-13, mosudroma@mail.ru
Контактное лицо заказчика: Кубасов Александр Вячеславович, глава МО «Судромское», 8(81836) 5-51-13, mosudroma@mail.ru
Подрядная организация: ИП Кудрявцев С.В. (ИНН 290704146464)
Руководитель подрядчика: Кудрявцев Сергей Владимирович, индивидуальный предприниматель, 8 (81836)6-40-14, pitstop.14@yandex.ru
Контактное лицо подрядчика: Кудрявцев Сергей Владимирович, индивидуальный предприниматель, 8 (81836)6-40-14, pitstop.14@yandex.ru Сроки выполнения работ:
Начало – 16.07.2018.
Окончание – 31.08.2018.

## Slide 4
благоустройство общественной территории по адресу:Архангельская область Вельский район посёлок погост улица Центральная
(График производства работ)

## Slide 5
благоустройство общественной территории по адресу:Архангельская область Вельский район посёлок погост улица Центральная
(График производства работ)

## Slide 6
Дизайн-проект благоустройства общественной территории по адресу: Архангельская область Вельский район
посёлок погост улица Центральная

## Slide 7
Перечень работ по благоустройству общественной территории по адресу: Архангельская область Вельский район
посёлок погост ул.Центральная
№ п/п | Виды работ | Объем работ, ед. изм. | Стоимость работ, тыс. рублей
1 | Работы по благоустройству общественной территории Парк воинской славы | 1 шт. | 98, 48302
2 | Поставка, разгрузка бордюров тротуарных и тротуарной плитки | 18100 шт. | 230, 000
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
6 |  |  | 
7 |  |  | 
8 |  |  | 
9 |  |  | 
10 |  |  | 

## Slide 8
ФОТООТЧЕТ ДО начала выполнения работ общественная территория: Архангельская область Вельский район посёлок Погост ул.Центральная
21.05.2018
21.05.2018
21.05.2018
21.05.2018

## Slide 9
ФОТООТЧЕТ во время выполнения работ общественная территория Архангельская область Вельский район посёлок Погост ул.Центральная
21.05.2018
21.05.2018
21.05.2018
21.05.2018

## Slide 10
ФОТООТЧЕТ после завершения работ общественной территория Архангельская область Вельский район посёлок Погост ул.Центральная
22.07.2018

## Slide 11
ФОТООТЧЕТ РАБОТЫ общественной комиссии по приемке общественной территории Архангельская область Вельский район посёлок Погост ул.Центральная
30.10.2018
30.10.2018
30.10.2018
30.10.2018